飞 驰 M E S 系 统

建 设 方 案

—— 工单状态机与五道闸口 · OEE 与末工序口径 · 批次追溯 · 三通道集成 · 零依赖单机可跑 ——

| 项目名称 | 飞驰MES系统建设项目（Feichi MES） |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制单位 | 飞驰精密制造（苏州）有限公司 · 制造信息化项目组 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 |
| 文档密级 | 内部资料 · 请勿外传 |
| 文档状态 | 评审通过 · 放行实施 |

目  录

1 项目概述	4

1.1 建设背景	4

1.2 建设目标	4

1.3 建设范围	4

1.4 术语约定	5

2 业务蓝图	6

2.1 主线流程	6

2.2 现场组织	6

2.3 角色与岗位	6

3 总体架构	8

3.1 技术选型	8

3.2 逻辑架构	8

3.3 目录结构	9

4 功能设计	10

4.1 功能清单	10

4.2 交互约定	11

5 工单状态机与闸口	12

5.1 状态机	12

5.2 五道闸口	12

5.3 报工闸口	12

6 核心算法与口径	13

6.1 产量口径（末工序法）	13

6.2 OEE	13

6.3 设备可靠性	13

6.4 生产与人力	13

6.5 齐套率	14

6.6 质量指标	14

6.7 ABC 分类	14

6.8 日期与班次	14

7 数据模型	15

7.1 表分组（26 张）	15

7.2 关键设计决策	15

8 权限模型	16

8.1 八类权限位	16

8.2 角色 × 权限矩阵	16

8.3 实现要点	16

9 业务规则引擎	17

10 集成设计	18

10.1 三条通道	18

10.2 Webhook 协议	18

10.3 增量同步	18

10.4 外部 ID 映射	18

10.5 幂等与限流	19

11 API 总览	20

12 前端设计	23

12.1 信息架构	23

12.2 实现要点	23

12.3 离线 DEMO	23

13 非功能设计	24

14 实施计划	25

15 验收标准	26

16 风险与应对	27

◆ 版本 ：版本 ｜ V1.0 · 2026 年 10 月 · 飞驰精密制造（苏州）有限公司 制造信息化项目组

1 项目概述

1.1 建设背景

飞驰精密制造（苏州）有限公司现有 4 个车间、7 条产线、25 台关键设备、25 个工位，年产智能网关、运动控制器等整机 30 余万台。当前生产现场存在四个突出矛盾：

计划与现场两张皮：排产结果停留在 Excel 与微信群，工单下到班组后进度靠口头反馈，计划员无法判断某张工单"卡在哪道工序"。

报工与产出对不上账：按工序逐条报工，同一批产出在多道工序被重复计数，月度产量与入库量长期存在 20% 以上偏差，OEE 无从计算。

质量数据散落：首件、巡检、完工检分别记录在三份纸质表单，缺陷没有统一编码，无法做帕累托与过程能力分析，批次出问题只能全量召回。

设备与保养脱节：设备停机原因不记录、不汇总，保养计划靠人盯，故障停机与保养到期互相掩盖。

公司已上线飞鹰 CRM（客户与销售）与飞泉 SCM（采购与库存），两条主线的数据已经打通到"接单"和"到料"，缺少的正是中间的制造执行层——把销售订单变成工单、把料变成整机、把过程变成可追溯的数据。

1.2 建设目标

| 目标 | 度量口径 | 现状 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工单全过程在线 | 在制工单系统内覆盖率 | 约 40% | 100% |
| 产量口径统一 | 报表产量与入库量偏差 | 20%+ | ≤ 2% |
| 设备综合效率可见 | 有 OEE 数据的设备占比 | 0 | 100%（25/25） |
| 质量问题可定位 | 批次追溯响应时间 | 半天以上 | 秒级（单批次 < 1 秒） |
| 保养按期率 | 保养工单按期完成率 | 约 60% | ≥ 90% |
| 系统对接 | 与 ERP / WMS / CRM 打通 | 人工导表 | 三通道 API |

1.3 建设范围

本期包含

主数据：车间、产线、工位、班组、物料、BOM、工艺路线、设备台账、不良代码。

生产执行：排产计划、工单状态机、派工、齐套与发料、工序报工、完工入库、生产看板、安灯呼叫。

质量：首件 / 巡检 / 完工检、不良登记与处置、Cpk 过程能力、缺陷帕累托、质量总览。

追溯：批次主档、批次父子链、正反向追溯树、报工—检验—入库全链路。

设备：设备台账、状态机与停机原因、点检、保养计划与保养工单、OEE / MTBF / MTTR。

库存：按批次的物料台账、成品入库、库存汇总。

报表：产量与计划、OEE 三率、质量趋势、产线负荷、设备排名、停机 TOP、物料消耗 TOP、CSV 导出。

集成：API Key、Webhook（HMAC 签名 + 退避重投）、增量同步、外部 ID 映射、OpenAPI 3.0 规范。

本期不含（后续迭代）

与设备的直连采集（OPC UA / Modbus），本期以点检 + 报工 + 状态登记替代。

APS 高级排程算法，本期按产能负荷给出建议而不反解最优解。

供应商协同门户、SPC 实时控制图、AI 缺陷视觉识别。

1.4 术语约定

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 工单（WO） | 一次生产指令，对应"某物料 × 某数量 × 某产线 × 某计划期" |
| 工序（Operation） | 工单在工艺路线上的一个执行步骤，按 seq 升序执行 |
| 报工（Report） | 工序级的产出与工时申报，含合格数、不良数、实际工时 |
| 首件（FAI） | 开工后首件检验，零缺陷才放行批量生产 |
| 完工检（FQC） | 完工后抽检，结论决定是否可入库 |
| 齐套率（Kit Rate） | 用料可用量（现有库存 + 已发料）满足需求的比例 |
| OEE | 设备综合效率 = 可用率 × 性能率 × 质量率 |
| 批次（Batch） | 可追溯的最小产出单位，批次之间有父子关系 |
| 安灯（Andon） | 现场异常呼叫，按产线 / 工位 / 类型 / 级别登记与关闭 |

2 业务蓝图

2.1 主线流程

主数据准备            生产执行                        质量与入库

┌──────────┐   ┌────────────────────────────┐   ┌──────────────────────┐

│ 物料/BOM │   │ 排产 → 新建工单（草稿）      │   │ 首件检验（FAI）       │

│ 工艺路线 │──▶│   ↓ 齐套检查 100%           │──▶│   ↓ 合格才允许报工    │

│ 车间产线 │   │ 下达（已下达）→ 派工         │   │ 巡检（过程异常）      │

│ 设备台账 │   │   ↓ 发料                    │   │   ↓                  │

│ 不良代码 │   │ 开工（已开工）→ 工序报工     │   │ 完工检（FQC）         │

└──────────┘   │   ↓ 全部工序报工且量达标     │   │   ↓ 合格才允许入库    │

│ 完工（已完工）               │   │ 完工入库（已入库）    │

│   ↓                          │   │   ↓ 生成批次 + 库存   │

│ 入库 → 关闭（已关闭）        │   │ 批次追溯（正/反向）   │

└────────────────────────────┘   └──────────────────────┘

2.2 现场组织

| 层级 | 编码规则 | 本期数量 |
| --- | --- | --- |
| 车间 | WS-0x | 4（机加工、SMT、总装、包装） |
| 产线 | LN-1xx / 2xx / 3xx / 4xx | 7 |
| 工位 | ST-xxxx | 25 |
| 设备 | EQ-000x | 25 |
| 班组 | TM-0x | 4（按白班 / 中班 / 夜班轮转） |

2.3 角色与岗位

| 角色 | 岗位 | 典型操作 |
| --- | --- | --- |
| admin | 系统管理员 | 全部功能、规则调整、集成配置、账号 |
| plant_manager | 厂长 | 工单审批、报工、检验、设备、库存全览 |
| planner | 计划员 | 新建工单、排产、下达与派工 |
| operator | 操作工 | 报工、工序开工完工、安灯呼叫 |
| quality | 质检员 | 首件 / 巡检 / 完工检、不良登记与处置 |
| equipment | 设备工程师 | 设备状态、点检、保养工单 |
| warehouse | 仓管 | 发料、完工入库、库存台账 |
| viewer | 访客 / 高层 | 只读看板与报表 |

3 总体架构

3.1 技术选型

| 层 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Python 3 标准库 http.server | 工厂内网环境无外网、无法安装依赖；标准库即可承载 200 人以内并发 |
| 数据库 | SQLite（WAL 模式） | 单文件、零运维、可整库拷贝备份；busy_timeout=20s + 全局写锁串行化 |
| 前端 | 原生 HTML / CSS / JavaScript | 免构建、免 CDN；内网浏览器（Chrome/Edge 88+）直接打开 |
| 集成 | REST + Webhook + 增量同步 | 覆盖"我调他""他调我""批量对账"三种真实对接需求 |
| 部署 | 单进程 + 反向代理 | 一条 python backend/server.py 启动，systemd / 计划任务托管 |

为什么要零依赖：MES 是车间系统，服务器往往是产线上的工控机或老旧虚拟机，Python 版本参差（3.8~3.13），无 pip 源、无 Docker。任何三方包都会变成长期运维负担。本项目全部能力用标准库实现，单文件二进制之外零外部依赖，拷贝目录即可运行。

3.2 逻辑架构

┌──────────────────────────── 浏览器（内网 Chrome / Edge） ────────────────────────────┐

│  index.html  登录页  14 个功能页（hash 路由）  单文件离线 DEMO                        │

└───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘

│ HTTPS（反向代理）+ JSON

┌───────────────────────────────────────▼──────────────────────────────────────────────┐

│ backend/server.py   路由分发 · 鉴权（会话 / API Key）· 限流 · 幂等 · 统一响应包        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ backend/mes.py      业务内核（纯函数，无 IO）：状态机 / 闸口 / OEE / 齐套 / CPK / 追溯  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ backend/db.py       建表与连接（WAL）        backend/seed.py  确定性演示数据            │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ data/feichi.db      26 张表 / 索引；变更流 change_log 支撑增量同步                     │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│                                   │

Webhook（HMAC）                    增量同步（游标）

▼                                   ▼

ERP / WMS / CRM 等外部系统（订阅事件、拉取变更）

分层约束：mes.py 只做纯函数计算（输入字典、输出字典），不碰数据库、不发网络请求，因此可以被单元测试 100% 覆盖；server.py 只做参数校验、事务与序列化；db.py 只管结构与连接。这条约束让"口径"只有一处实现，报表与页面不可能算错两套。

3.3 目录结构

feichi-mes/

├── backend/

│   ├── server.py     REST 路由（80 条）与 OpenAPI 3.0 规范

│   ├── mes.py        业务内核：状态机 / 闸口 / 指标 / 追溯（纯函数）

│   ├── db.py         26 张表与索引、WAL、连接管理

│   ├── seed.py       确定性演示数据（SEED=20261020，TODAY=2026-10-20）

│   └── data/         运行时数据库 feichi.db（可删除自动重建）

├── frontend/         index.html / login.html / style.css / 7 个 JS 模块

├── demo/             feichi-mes-demo.html（离线单文件，双击可用）

├── tests/            单元 66 + 接口 78 + 端到端 6

├── tools/            冒烟、DEMO 构建、文档构建、知识库上传、GitHub 推送

├── deploy/           部署打包脚本

├── docs/             建设方案 / API 契约 / 测试报告 / 操作手册

└── scripts/          run_tests.py 测试门禁

4 功能设计

4.1 功能清单

| 域 | 功能 | 页面 | 关键规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造驾驶舱 | 6 项 KPI、14 天产量趋势、工单状态分布、产线负荷、待办预警、安灯 | dashboard | KPI 与报表同源 |
| 生产看板 | 产线卡片（在制工单 / 当前工序 / 产出进度）、安灯大屏、30 秒自动刷新 | board | 面向车间大屏 |
| 排产计划 | 未来两周 × 产线甘特、产能负荷、待下达工单 | schedule | 负荷 > 100% 标红 |
| 生产工单 | 列表筛选、新建、详情（闸口 / 工序 / 用料 / 检验 / 批次）、推进、报工、发料、入库、取消 | orders | 状态机 + 五道闸口 |
| 物料与 BOM | 物料台账、ABC、安全库存、BOM 明细、工艺路线、库存批次、近期工单 | materials | ABC 按金额累计占比 |
| 质量检验 | 质量总览、检验单（首件/巡检/完工检）、不良记录与处置、Cpk、帕累托 | quality | 首件必检、完工检合格才可入库 |
| 批次追溯 | 正向展开（成品→原料）、反向流向（原料→成品）、报工记录 | trace | 父子链 + 工单关联 |
| 设备台账 | OEE 列表与等级、设备详情（趋势 / 停机 TOP / 日志 / 点检 / 保养）、报修与恢复 | equipment | 停机必须填原因 |
| 保养点检 | 保养计划（逾期/临期）、保养工单、点检记录 | maint | 点检异常自动置故障 |
| 库存台账 | 按批次的库存、仓库筛选、金额汇总 | stock | 与入库联动 |
| 报表分析 | 产量与达成率、OEE 三率、质量帕累托、产线负荷、设备 OEE 排名、停机 TOP、物料消耗 TOP、CSV 导出 | reports | 7/14/30 天切换 |
| 集成中心 | 集成总览、API Key、Webhook、投递记录、外部 ID 映射、增量同步 | integration | 仅管理员可写 |
| 基础设置 | 业务规则启停与阈值、车间产线班组、用户与角色、班制 | settings | 规则改动即时生效 |
| 操作日志 | 全量写操作留痕（谁、何时、做了什么、对象） | logs | 只增不改 |

4.2 交互约定

一切以工单为中心：详情弹层把闸口、工序、用料、检验、批次放在一屏，操作按钮按角色与闸口结果动态禁用并注明"缺 N 项"。

失败必须说清原因：所有闸口校验失败返回"缺什么"，不使用"操作失败"这类模糊文案。

写操作二次确认：取消工单、删除 Key / Webhook、吊销 Key 均需确认；取消工单必须填原因。

状态色统一：草稿灰、已下达蓝、已开工金、已完工绿、已入库青、已关闭深绿、已取消红。

5 工单状态机与闸口

5.1 状态机

草稿 ──▶ 已下达 ──▶ 已开工 ──▶ 已完工 ──▶ 已入库 ──▶ 已关闭

│        │          │          │          │

└────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──▶ 已取消（需填原因）

只能前进：允许跨级推进（如已下达直接到已完工，但仍要满足全部闸口），不允许回退。

终态锁定：已关闭、已取消不可再变更，任何写操作返回 400。

取消边界：已入库之后不可取消（已产生批次与库存，需走报废或退货流程）。

5.2 五道闸口

| 目标状态 | 通过条件 | 设计意图 |
| --- | --- | --- |
| 已下达 | 计划数量 > 0；工艺路线已发布；BOM 已发布且有明细；物料齐套率 = 100% | 不让"缺料工单"下到现场 |
| 已开工 | 当前状态 ≥ 已下达；首件检验合格；已派工（有责任人）；工序涉及设备均可用 | 不让"没人干 / 设备坏 / 首件不合格"的工单开线 |
| 已完工 | 当前状态 ≥ 已开工；全部工序已完成报工；报工量 ≥ 计划量 | 不让"少做"的工单蒙混过关 |
| 已入库 | 当前状态 ≥ 已完工；完工检合格（含让步接收）；已生成批次 | 不让"未检"的成品进入库存 |
| 已关闭 | 当前状态 ≥ 已入库；无未处置不良 | 不让质量问题烂尾 |

闸口实现为一个纯函数 wo_gate(target, ctx)，返回缺失项清单（[] 表示可推进）。前端直接渲染清单，后端在推进时再次校验——同一份规则既是提示也是拦截。

5.3 报工闸口

报工是现场最频繁的操作，单独设三道校验：

1. 首件规则：fai_required = 1 时，工单必须存在"首件 + 合格"的检验记录，否则拒绝报工。

2. 超报容差：单工序累计报工量不得超过 计划量 × (1 + over_report_tol)（默认 5%）。

3. 状态约束：草稿 / 已下达不可报工；已入库 / 已关闭 / 已取消不可报工。

6 核心算法与口径

◆ 说明：所有公式集中在 backend/mes.py，前端不重复实现，接口返回即最终值。

6.1 产量口径（末工序法）

问题：一张工单有 5 道工序，每道工序都报 60 件，若按报工求和则产量为 300 件，重复计数 5 倍。

解法：产量只取每张工单末道工序的报工合计：

SELECT SUM(r.qty) FROM prod_reports r

JOIN (SELECT wo_no, MAX(seq) AS seq FROM prod_reports GROUP BY wo_no) m

ON r.wo_no = m.wo_no AND r.seq = m.seq

同理，达成率的分母是"窗口内所有工单的计划量之和"，而不是"窗口内有产出的工单计划量"，避免因工单跨期造成达成率虚高（实测由 322% 回归到 69.5% 的合理区间）。

6.2 OEE

| 指标 | 公式 |
| --- | --- |
| 可用率 A | 运行分钟 ÷ 计划开机分钟（计划开机 − 停机） |
| 性能率 P | 理论节拍 × 产出 ÷ 运行分钟（上限 100%） |
| 质量率 Q | 良品数 ÷ 产出数 |
| OEE | A × P × Q |
| 等级 | OEE ≥ 目标（默认 0.85）→ 达标；≥ 目标 × 0.85 → 预警；否则未达标 |

设备日指标落在 equip_metrics 表（14 天），厂级 OEE 由全部设备指标按分钟与产量加权汇总。

6.3 设备可靠性

MTBF = 累计运行时间 ÷ 故障次数

MTTR = 累计停机时间 ÷ 故障次数

停机 TOP：按停机原因分组汇总分钟数并计算占比，用于定位"最大损失源"。

6.4 生产与人力

| 指标 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工时达成率 | 标准工时 ÷ 实际工时 | > 100% 表示效率高于标准 |
| 产能负荷 | 工单标准工时 ÷ 产线可用产能 | 可用于排产冲突识别 |
| 节拍 | 可用时间 ÷ 客户需求 | 与产线实际节拍对比 |
| 产线平衡率 | 各工位工时之和 ÷ (瓶颈工时 × 工位数) | 越低越不均衡 |
| 瓶颈工序 | 单件工时最大的工序 | 排产与改善的第一目标 |

6.5 齐套率

对每一行用料：可用量 = 现有库存 + 已发料（issued_qty）；可用量 ≥ 需求量即为齐套。

按项齐套率 = 齐套项数 ÷ 总项数

按量齐套率 = Σmin(可用, 需求) ÷ Σ需求

缺口清单给出"物料、需求、可用、缺口"，直接可用于催料

6.6 质量指标

| 指标 | 公式 / 规则 |
| --- | --- |
| 良品率 | 良品 ÷ 产出（末工序口径） |
| PPM | 不良数 ÷ 产出 × 1,000,000 |
| 首件结论 | 零缺陷 → 合格；否则不合格（首件不允许让步） |
| 巡检结论 | 发现不良 → 异常，触发安灯与不良登记 |
| 完工检结论 | 0 不良 → 合格；不良率 ≤ scrap_warn_rate（默认 3%）→ 让步接收；否则退货 |
| Cpk | min((USL − μ), (μ − LSL)) ÷ (3σ)；≥ 1.67 充足 / ≥ 1.33 尚可 / ≥ 1.0 不足 / < 1.0 不足需改进 |
| 缺陷帕累托 | 按不良数量降序，累计占比 ≤ 80% 标记为关键少数 |

6.7 ABC 分类

按库存金额降序排列，判定使用"加入本物料之前的累计占比"：< 70% → A，< 90% → B，其余 → C。这样保证最大项必为 A 类，避免占比极高的单品被误判。

6.8 日期与班次

逾期：planEnd < today 且状态未到已完工 → 逾期；planEnd − today ≤ 1 天 → 临期。

班次：S1 白班 08:00–16:00、S2 中班 16:00–24:00、S3 夜班 00:00–08:00；报工自动归班。

7 数据模型

7.1 表分组（26 张）

| 分组 | 表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 账号权限 | users、sessions、teams | 8 类角色、会话令牌、班组 |
| 组织资源 | workshops、lines、stations | 4 / 7 / 25 |
| 设备 | equipment、equip_logs、equip_checks、equip_metrics | 台账、状态日志、点检、日指标 |
| 保养 | maint_plans、maint_orders | 计划与工单 |
| 主数据 | materials、boms、bom_items、routings、routing_steps | 物料、BOM、工艺 |
| 执行 | work_orders、wo_operations、wo_materials、prod_reports | 工单、工序、用料、报工 |
| 质量 | inspections、inspection_items、defect_codes、defects | 检验、明细、代码、不良 |
| 追溯 | batches、batch_links、stocks | 批次、父子链、库存 |
| 现场 | andon | 安灯呼叫 |
| 规则与审计 | rules、op_logs | 8 条规则、操作日志 |
| 集成 | change_log、api_keys、webhooks、webhook_deliveries、idem_keys、ext_mappings | 变更流、Key、Webhook、投递、幂等、外部映射 |

7.2 关键设计决策

单号规则：WO/RP/IQ/AD/MT/B + yyyyMMdd + -4 位流水，人眼可读、可排序、可追溯日期；报工与检验单追加班次前缀（如 RP101-03）避免同一天多工单撞号。

工单工序冗余计划量：wo_operations.plan_qty 在下达时按工单数量快照，工艺路线后续改版不影响在制工单——这是 MES 的硬要求。

批次父子链单独建表：batch_links(parent_batch, child_batch) 支撑任意深度追溯，避免只存一列父批次导致链断。

变更流与业务表解耦：change_log 只记录"对象类型 + 单号 + 动作 + 载荷摘要 + 时间"，外部系统按游标拉取，不暴露内部表结构。

索引：工单（status、plan_end、material_code）、报工（wo_no、seq、reported_at）、检验（wo_no、type）、批次（material_code、wo_no）、变更流（id）等高频查询均有索引。

8 权限模型

8.1 八类权限位

read（读）、write（生产写）、approve（审批/下达）、report（报工）、inspect（质检）、equip（设备）、stock（库存）、admin（管理）。

8.2 角色 × 权限矩阵

| 角色 | read | write | approve | report | inspect | equip | stock | admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| admin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| plant_manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| planner | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| operator | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  |
| quality | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |
| equipment | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |
| warehouse | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |
| viewer | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |

8.3 实现要点

鉴权与授权分离：先认证（会话令牌 / API Key），再按 can(role, perm) 判定。

多通道取票：X-Fc-Key → X-Fc-Token → X-Auth-Token → Authorization → Cookie fc_token/token → ?token= → body.token，逐个校验取首个有效，兼容浏览器、脚本、网关三种调用方式。

API Key 只存 SHA-256，明文仅创建时返回一次；支持 read / write 两种 scope 与吊销。

集成中心全部写接口要求 admin。

9 业务规则引擎

| 规则 | 默认值 | 作用点 |
| --- | --- | --- |
| oee_target | 0.85 | OEE 达标判定阈值 |
| scrap_warn_rate | 0.03 | 完工检让步接收上限、不良率预警 |
| fai_required | 1 | 首件必检（关闭则允许跳过首件报工） |
| patrol_interval_min | 120 | 巡检间隔提醒 |
| kit_block | 1 | 齐套率 100% 才能下达（关闭则允许缺料下达） |
| maint_warn_days | 7 | 保养到期提前提醒天数 |
| cpk_min | 1.33 | 过程能力最低要求 |
| over_report_tol | 0.05 | 单工序超报容差 |

规则存 rules 表，管理员在基础设置页启停或调值，即时生效（每次校验都读表，不做进程内缓存），调整动作写入操作日志。

10 集成设计

10.1 三条通道

| 通道 | 适用场景 | 机制 |
| --- | --- | --- |
| REST + API Key | 外部系统主动查询或写入（ERP 下发工单、WMS 取入库） | X-Fc-Key: fck_xxx，read/write scope，限流 240 次/分钟 |
| Webhook | 事件推送给外部（报工、入库、检验、不良、设备状态） | HMAC-SHA256 签名，失败退避重投 |
| 增量同步 | 批量对账（每日全量比对、断点续传） | GET /api/sync/changes?since=<游标>&object=&limit= |

10.2 Webhook 协议

请求头：X-Fc-Event（事件名）、X-Fc-Timestamp（秒级时间戳）、X-Fc-Signature（签名）、X-Fc-Delivery（投递 ID）。

签名算法：HMAC-SHA256(secret, timestamp + "." + rawBody)，十六进制小写。

验签方要求：校验时间戳偏差 ≤ 5 分钟（防重放）、签名比对用常量时间比较、按 X-Fc-Delivery 去重。

重投策略：失败后按 30 × 2^n 秒退避，最多 3 次；全部失败置终态，可在集成中心手动重投。

事件清单：work_order.created、work_order.stage_changed、work_order.reported、work_order.stock_in、inspection.created、defect.created、defect.disposed、equipment.status_changed、maintenance.finished、andon.created、andon.closed。

10.3 增量同步

每次业务写操作落一条 change_log（自增 ID 即游标）。

返回体：{ changes: [...], cursor, hasMore, count }；客户端保存 cursor，下次以 since=cursor 续拉。

payload 只含对外字段摘要（单号、物料、数量、状态），不含内部自增主键，降低耦合。

10.4 外部 ID 映射

ERP 工单号、WMS 批次号与本地单号通过 ext_mappings（obj_type + local_no + external_id + system）双向绑定；GET /api/integration/resolve?obj=work_order&externalId=ERP-WO-9001 反查本地单号。

10.5 幂等与限流

写接口支持 Idempotency-Key 头，24 小时内同 Key 返回首次结果（idem_keys 表），避免网络重试造成重复工单。

单 IP 每分钟 240 次上限，超限返回 429，保护单机 SQLite 写锁。

11 API 总览

完整契约见《飞驰MES系统 REST 接口契约》（docs/api.md）与运行时 GET /api/openapi.json（OpenAPI 3.0，69 个路径 / 80 条路由）。

| 分组 | 主要路由 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证 | POST /api/auth/login、POST /api/auth/logout、GET /api/auth/me |  |  |  |  |  |  |
| 启动 | GET /api/bootstrap、GET /api/health、GET /api/openapi.json |  |  |  |  |  |  |
| 组织 | GET /api/workshops、/api/lines、/api/stations、/api/teams |  |  |  |  |  |  |
| 主数据 | `GET | POST /api/materials、GET | PUT /api/materials/{code}、GET /api/boms、GET /api/routings` |  |  |  |  |
| 工单 | `GET | POST /api/orders、GET /api/orders/{no}、POST /api/orders/{no}/stage | cancel | dispatch | issue | report | stock-in、GET /api/orders/{no}/kit` |
| 工序与报工 | GET /api/ops、`POST /api/ops/{id}/start | finish、GET /api/prod-reports` |  |  |  |  |  |
| 现场 | GET /api/board、`GET | POST /api/andon、POST /api/andon/{id}/close` |  |  |  |  |  |
| 质量 | `GET | POST /api/inspections、GET /api/inspections/{no}、GET | POST /api/defects、POST /api/defects/{id}/dispose、GET /api/defect-codes、GET /api/cpk、GET /api/quality/summary` |  |  |  |  |
| 设备 | GET /api/equipment、GET /api/equipment/{code}、POST /api/equipment/{code}/status、GET /api/equip/logs、`GET | POST /api/equip/checks` |  |  |  |  |  |
| 保养 | `GET | POST /api/maint/plans、GET | POST /api/maint/orders、POST /api/maint/orders/{no}/finish` |  |  |  |  |
| 追溯与库存 | GET /api/batches、GET /api/batches/{no}、GET /api/trace、GET /api/stock |  |  |  |  |  |  |
| 报表 | GET /api/reports、GET /api/export/orders、GET /api/export/oee |  |  |  |  |  |  |
| 系统 | GET /api/settings、PUT /api/rules/{code}、GET /api/logs、GET /api/users |  |  |  |  |  |  |
| 集成 | `/api/integration/overview | keys | webhooks | deliveries | mappings | resolve、GET /api/sync/changes` |  |

12 前端设计

12.1 信息架构

六大分组 14 个页面：生产运营（驾驶舱、看板、排产、工单）、主数据（物料与 BOM）、质量与追溯（质量、追溯）、设备管理（设备、保养）、库存与报表（库存、报表）、系统（集成、设置、日志）。

12.2 实现要点

hash 路由：#orders?no=WO...，刷新与分享均可用；页面注册表 F.register(route, fn) 惰性渲染。

零构建：7 个 JS 文件按依赖顺序 <script> 引入，共享 F 命名空间；不引入任何框架，单页体积 < 180 KB。

可复用组件：F.table（列定义 + 行点击 + 空态）、F.dialog（标题/主体/底栏按钮）、F.chips（状态筛选）、F.progress、F.lineChart、F.barChart、F.ring、F.stageBars 等，全部手写 SVG，无图表库。

看板大屏：产线卡片 + 安灯表，30 秒自动刷新，字号与对比度适配车间电视。

权限驱动 UI：F.can(perm) 控制按钮显隐，后端仍二次校验（前端只做体验，不承担安全）。

12.3 离线 DEMO

demo/feichi-mes-demo.html 是单文件演示版：内嵌确定性数据快照 + fetch 拦截器，在浏览器内存中实现全部写操作（建单、报工、推进、检验、不良处置、设备状态、保养完成、安灯、集成配置），并用 sessionStorage 保证页面重载后状态不丢。双击即用，无需后端与网络，用于客户演示与培训。

13 非功能设计

| 维度 | 设计 |
| --- | --- |
| 性能 | 单接口 P95 < 120 ms（万级数据量）；看板与驾驶舱聚合查询走索引；单页首屏 < 1 s |
| 并发 | 全局写锁串行化 + WAL 读并行，支撑 100~200 人规模工厂；限流 240 次/分钟保护写锁 |
| 可靠性 | SQLite WAL + busy_timeout=20s；服务进程异常退出重启后数据一致；变更流可断点续传 |
| 安全 | 密码 PBKDF2 存哈希、API Key 存 SHA-256、Webhook HMAC 签名、审计日志不可改、集成写接口限管理员 |
| 可维护 | 业务口径集中在 mes.py（纯函数，66 项单测覆盖）；新增指标只改一处 |
| 可观测 | /api/health 返回工单数、设备数、日志模式；操作日志含操作人 / 动作 / 对象 / IP / 时间 |
| 可移植 | Python 3.8+ 标准库；Windows / Linux / macOS 同源；整目录拷贝即迁移 |
| 备份 | 停止服务后复制 data/feichi.db 单文件；或在线 VACUUM INTO 热备 |

14 实施计划

| 阶段 | 周期 | 交付物 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 蓝图与主数据 | 第 1–2 周 | 本方案、主数据模板、编码规则 | 物料 / BOM / 工艺 / 设备台账入库并评审 |
| M2 执行主线 | 第 3–5 周 | 工单状态机、闸口、报工、入库、看板 | 5 张真实工单全流程跑通 |
| M3 质量与追溯 | 第 6–7 周 | 检验、不良、Cpk、批次追溯 | 任意批次 1 秒内出正反向链路 |
| M4 设备与保养 | 第 8 周 | 设备台账、点检、保养、OEE | 25 台设备 OEE / MTBF / MTTR 出数 |
| M5 集成与报表 | 第 9–10 周 | API / Webhook / 增量同步、报表与导出 | 与 ERP 完成工单下发与入库回传联调 |
| M6 上线与培训 | 第 11–12 周 | 部署包、操作手册、培训与试运行 | 单产线试运行两周，产量偏差 ≤ 2% |

15 验收标准

1. 功能：14 个页面可用，工单六态全流程可走通，五道闸口按规则拦截并给出缺失项。

2. 数据：报表产量与入库量偏差 ≤ 2%；OEE、MTBF、MTTR、齐套率、Cpk 与手工核算一致（抽 3 组核对）。

3. 追溯：任一成品批次可在 1 秒内展开到原料批次，并列出对应报工与检验记录。

4. 集成：外部系统用 API Key 可读取工单、写入报工；Webhook 验签通过率 100%；增量同步可断点续传。

5. 质量：自动化测试全绿（单元 66 + 接口 78 + 端到端 6 = 150 项）；无 P1/P2 缺陷遗留。

6. 交付：建设方案、接口契约、测试报告、操作手册四份文档齐备并归档知识库；离线 DEMO 可直接演示。

16 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 现场不报工或事后补报 | 数据失真、OEE 无意义 | 报工闸口 + 班次自动归集 + 看板公示到班组 |
| BOM / 工艺不准 | 齐套率与工时失真 | 上线前两轮主数据清洗，闸口强制"发布"才可用 |
| 单机 SQLite 写瓶颈 | 高峰期写入排队 | 写锁 + 限流 + 读走 WAL；规模超 300 人时迁 PostgreSQL（业务内核纯函数，迁移只改 db 层） |
| 与 ERP 编码不一致 | 对账困难 | 外部 ID 映射表 + 增量同步对账任务 |
| 设备未联网 | OEE 依赖人工 | 点检 + 报工 + 状态登记三源合成，二期接 OPC UA |